# ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной  программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Привольненского сельского поселения

Каневского района»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Озеленение »

| Координатор подпрограммы | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
| Цели подпрограммы | 1.Озеленение территории поселения |
| Задачи подпрограммы | Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной организацией для выполнения соответствующих работ. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Содержание объектов озеленения Заготовка саженцев и посадка деревьев Опашка Количество сваленных перестойных и опасных деревьев |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы финансирования составляет 202,2 тыс.рублей, в том числе: 2017 год – 35,0тыс. руб. 2018 год – 67,2 тыс. руб. 2019 год – 100,0 тыс. руб. |

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы развития подпрограммы

Территория Привольненского сельского поселения Каневского района постоянно преображается в лучшую сторону  за счет постоянного обновление зеленых насаждений, которые также нуждаются в должном уровне ухода.

Развитие Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных направлений Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

2. Цели, задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Озеленение территории поселения  и своевременное техническое обслуживание

| N п/п | Целевые показатели | Единица измерения | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание объектов озеленения | га | 12,6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|  | Заготовка саженцев и посадка деревьев | шт. | 70 | 15 | 25 | 30 |
|  | Опашка | га | 28,5 | 9 | 9,5 | 10 |
|  | Количество сваленных перестойных и опасных деревьев | шт. | 18 | 5 | 6 | 7 |

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2017 по 2019 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень  мероприятий подпрограммы по  основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены ниже  в приложении №4.1 к подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района

| Общий объем финансирования (тыс. руб.), всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 202,2 | 35,0 | 67,2 | 100,0 |

Объем финансирования мероприятий на 2017-2019 годы определен исходя из затрат на реализацию аналогичных мероприятий, реализуемых в Привольненском сельском поселении в 2016 году.

5. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Привольненского сельского поселения разрабатывает соответствующую документацию по заключению муниципального контракта в рамках действующего законодательства РФ, привлекает подрядчиков на условиях гражданско-правовых договоров, осуществляет закупку материалов.

Ведущий специалист общего отдела

администрации Привольненского сельского поселения

Каневского района                     			     		.Левченко О Н

ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1

к муниципальной  программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Привольненского сельского поселения

Каневского района»  на 2017-2019 года

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

"Озеленение "

| № п\п | Наименование мероприятия. | Источник финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс. руб.) | в том числе |  |  | Непосредственный результат мероприятия |  | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | цель. | Борьба с сорняками, озеленение территории Привольненского сельского поселения Каневского района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | задача. | Создание условий для выполнение соответствующих работ на территории Привольненского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | мероприятие №1 Заключение муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров со специализированной организацией для выполнения соответствующих работ по озеленению | всего | 202,2 | 35,0 | 67,2 | 100,0 |  |  | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
|  |  | местный бюджет | 202,2 | 35,0 | 67,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | всего | 202,2 | 35,0 | 67,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 202,2 | 35,0 | 67,2 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист общего отдела

администрации Привольненского сельского поселения

Каневского района                     			     		.Левченко О Н