

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА**

постановление

От 08.11.2016 № 151

ст-ца Привольная

**Об утверждении муниципальной программы Привольненского**

**сельского поселения Каневского района «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения 2017-2019 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации Привольненского сельского поселения Каневского района от 20 октября 2016 года № 139 «Об утверждении Перечня муниципальных программ администрации Привольненского сельского поселения Каневского района» , постановлением администрации Привольненского сельского поселения Каневского района от 03 декабря 2014 года № 176 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Привольненского сельского поселения Каневского района»,п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения 2017-2019 годы»

2.Начальнику финансово-экономического отдела администрации Привольненского сельского поселения С.Н.Радзиховской осуществлять финансирование мероприятий программы в рамках средств, предусмотренных бюджетом Привольненского сельского поселения Каневского района на текущий финансовый год.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника общего отдела администрации Привольненского сельского поселения Каневского района Ю.Г.Тыщенко

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Привольненского сельского поселения

Каневского района Ю.Г.Скороход

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Привольненского сельского поселения

Каневского района

от 08.11.2016 года № 151

**ПАСПОРТ муниципальной программы Привольненского сельского поселения Каневского района «Развитие и содержание дорожного хозяйства**

**Привольненского сельского поселения 2017-2019 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор  муниципальной программы | Администрация Привольненского  муниципальной программы |
| Координаторы подпрограмм | не предусмотрены |
| Участники муниципальной  программы | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на терри-тории Привольненского сельского поселения Каневского района, соот-ветствующей потребностям населения и экономики |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение надлежащего состоя-ния объектов улично-дорожной сети Привольненского сельского поселения.  2. Содержание и ремонт автомо-бильных дорог общего пользования местного значения с повышением уровня их безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Перечь целевых показателей муниципальной программы | 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Привольненского сельского поселения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт.  2. Доля протяженности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения поселения, не отве-чающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Привольненского сельского поселения, %. |
| Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Этапы не предусмотрены.  Сроки 2017 – 2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы | Общий объем финансовых средств- 8971,7 тыс. рублей из средств местного (бюджета Привольненского сельского поселения Каневского района), из них: по годам:  2017 год – 2892,3тыс.рублей;  2018 год – 2988,1 тыс.рублей  2019 год – 3091,3 тыс.рублей  В муниципальную программу могут  вноситься изменения с учетом возможностей доходной части бюджета поселения на очередной финансовый год. |

**1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы развития муниципальной программы**

Экономика Привольненского сельского поселения Каневского района напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов. При этом их транспортно-эксплуатационное состояние значительно хуже, чем федеральных и региональных дорог, что в совокупности с высокой загрузкой и сложностью регулирования транспортных потоков приводит к значительному снижению пропускной способности. Без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния всей сети автомобильных дорог, проходящих по территории поселения, невозможно решение задач достижения устойчивого экономического роста. Общее состояние автомобильных дорог местного значения в настоящее время нельзя считать оптимальным, а уровень их развития достаточным.

В настоящее время из-за несоответствия уровня развития и транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог спросу на автомобильные перевозки участники дорожного движения теряют в течение суток около 40 - 60 минут свободного или рабочего времени из-за низких скоростей движения (25 - 35 км/ч) и простоев в случае возникновения транспортных заторов.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, а также с повреждением автотранспортных средств, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы, затраты по восстановлению разрушенных элементов автомобильных дорог и исчисляются десятками миллионов рублей в год.

Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Привольненского сельского поселения Каневского района, соответствующей потребностям населения и экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения поселения;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

2. **Цели, задачи и целевые показатели , сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями и задачами программы являются:

обеспечение достижения установленных для Привольненского сельского поселения контрольных значений целевого показателя транспортной инфраструктуры;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного и создание условий для комфортного проживания граждан;

реализация мероприятий по содержанию и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения.

Срок исполнения 2017 – 2019 годы.

Перечень целевых показателей программы приведен в [приложении](#sub_1041) № 1 к программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения»

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы муниципальной программы- не предусмотрены.

Ведомственные целевые программы- не предусмотрены.

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни. Таким образом, основной целью Программы является формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Привольненского сельского поселения Каневского района, соответствующей потребностям населения и экономики. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения поселения;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Тактическая задача - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения.

Перечень мероприятий программы приведен в [приложении](#sub_1041) № 2 к программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения»

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Объем финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета Привольненского сельского поселения составляет 8971,7 тыс.рублей

Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Стоимость  (тыс.руб.) 2017 год | Стоимость  (тыс.руб.) 2018 год | Стоимость  (тыс.руб.) 2019 год |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением дорог федерального значения) | 2892,3 | 2988,1 | 3091,3 |
|  | ИТОГО: | 2892,3 | 2988,1 | 3091,3 |

Объем средств, направляемых на финансирование мероприятий программы, подлежит ежегодному уточнению при принятии бюджета поселения, а также при внесении изменений в него в течение года.

Обоснование ресурсного обеспечения представлено в приложении №3 к программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения»

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность использования бюджетных средств определяется исходя из достижения планируемых результатов реализации мероприятий.

Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор – финансово-экономический отдел администрации

Координатор программы:

-обеспечивает разработку программы;

-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий программы;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы;

-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на официальном сайте в сети «Интернет»;

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого законодательства на территории Привольненского сельского поселения Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения.

Контроль за исполнением данной программы осуществляет администрация Привольненского сельского поселения Каневского района.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом администрации Привольненского сельского поселения Каневского района

Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администрации Привольненского сельского поселения заполненные отчетные формы о реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел администрации Привольненского сельского поселения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про­граммы в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной про­граммы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука­занием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа­ции муниципальной программы показателям, установленным при утвержде­нии программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра­там на реализацию муниципальной программы;

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной программы на различные области социальной сферы и экономики района (муль­типликативный эффект по результатам реализации муниципальной програм­мы).

В случае расхож­дений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной программы координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

Зам главы администрации Привольненского

сельского поселения Каневского района Ю.Г.Тыщенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения»

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

## «Развитие и содержание дорожного хозяйства

## Привольненского сельского поселения на 2017-2019 годы»

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус\* | Значение показателей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год  реализации | 2-й год  реализации | 3-й год  реализации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | программа «Развитие и содержание дорожного хозяйстваПривольненского сельского поселения на 2017-2019 годы»» | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования Привольненского сельского поселения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | км. |  | 5,0 | 1,5 | | 1,5 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Привольненского сельского поселения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 10 | 8 | | 7 |

Зам главы администрации Привольненского

сельского поселения Каневского района Ю.Г.Тыщенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

## **«**Развитие и содержание дорожного хозяйства

## Привольненского сельского поселения на 2017-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы *(к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)* |
|  | 1 год реализации | 2 год реализации | 3 год реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | всего | 8971,7 | 2892,3 | 2988,1 | 3091,3 |  | Администрация Привольненского сельского по-селения Каневско-го района |
| местный бюджет | 8971,7 | 2892,3 | 2988,1 | 3091,3 | Повышение уровня поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
| краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения | Местный бюджет | 8971,7 | 2892,3 | 2988,1 | 3091,3 | Повышение уровня поддержания надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям | Администрация Привольненского сельского поселения Каневского района |
|  | Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | всего | всего | 8971,7 | 2892,3 | 2988,1 |  |  |
| местный бюджет | местный бюджет | 8971,7 | 2892,3 | 2988,1 |  |  |
| краевой бюджет | краевой бюджет | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | федеральный бюджет | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Зам главы администрации Привольненского

сельского поселения Каневского района Ю.Г.Тыщенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

программе

## **«**Развитие и содержание дорожного хозяйства

## Привольненского сельского поселения»

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

## **«**Развитие и содержание дорожного хозяйства

## Привольненского сельского поселения 2017-2019 годы»

2017 ГОД

Ремонт улиц:

1. ул.Верхняя — 600 м/п
2. ул.Московская — 600 м/п
3. ул.Хрюкина — 700 м/п
4. ул.Кооперативная — 2000 м/п
5. ул.Пушкина — 1100 м/п

итого: 5000 м/п.

Стоимость 1 м/п асфальта 5 000 рублей.

По целевой программе — 10% -2 500 000,00 рублей местного бюджета.

Стоимость капитального ремонта дорог -25 000 000,00 рублей.

Ямочный ремонт

559,3м2 x 598,59 руб = 334800,00 руб

приобретение дорожных знаков

50 шт x1150,00 руб=57500,00 руб.

**2018 год капитальный ремонт**

1. ул. 60 лет ВЛКСМ — 2000 м/п
2. ул.Новая — 2000 м/п.

итого: 4000 м/п.

Стоимость 1 м/п асфальта 5 000 рублей.

По целевой программе — 10% - 20000000,00 рублей местного бюджета.

Общая стоимость кап.ремонта 20 000 000,00 рублей

Ямочный ремонт

1650,7м2 x 598,59 руб = 988100,00 руб

**2019 год капитальный ремонт**

1. х.Труд ул. Длинная -гравийное покрытие -1000 м/п - 1.5 млн.рублей.

ст. Привольная

1. ул.Свердлова — 1400 м/п
2. ул.Калинина — 1400 м/п
3. ул.Красноармейская — 1200 м/п.

итого: 5000 м/п.

Стоимость 1 м/п асфальта 5 000 рублей.

По целевой программе — 10% - 2500000,00 рублей местного бюджета. Общая стоимость кап.ремонта 25000000,00 рублей

Ямочный ремонт

849,3м2 x 598,59 руб = 508400,00 руб

приобретение дорожных знаков

72 шт x1150,00 руб=82900,00 руб.

Всего по муниципальной программе «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения» 8971,7 рублей

Начальник финансово-экономического отдела С.Н.Радзиховская

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения Каневского района

от 08.11.2016 № 151

**Об утверждении муниципальной программы Привольненского**

**сельского поселения Каневского района «Развитие и содержание дорожного хозяйства Привольненского сельского поселения»**

Проект подготовлен и внесен:

Заместитель главы

Привольненского сельского поселения Ю.Г.Тыщенко

Проект согласован:

Начальник

финансово-экономического отдела администрации

Привольненского сельского поселения С.Н. Радзиховская

Специалист общего отдела администрации

Привольненского сельского поселения О.Н.Левченко